1. Propuesta de Proyecto: DIABYTE.
# 1.1 Titulo del proyecto.

Desarrollo de una aplicación web dirigida a personas con diabetes que necesiten un sistema fiable para calcular hidratos de carbono, gestionar menús y mantener un control nutricional continuo. La herramienta integrará un catálogo estructurado de alimentos, permitirá registrar cantidades y obtener cálculos automáticos de raciones, almacenará comidas y ofrecerá un historial detallado que facilite el seguimiento diario y la toma de decisiones. El proyecto busca proporcionar una solución práctica y precisa que reduzca la carga operativa del usuario y mejore su autonomía en la gestión de la enfermedad.
## 1.2 Titulo corto.

DIABYTE – Contador de hidratos y gestión nutricional.

## 1.3 Contexto del proyecto.

El número de personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 y tipo 2 ha crecido de forma constante en los últimos años, generando una necesidad creciente de herramientas que faciliten el control diario de la alimentación. Para muchas de estas personas, calcular con precisión los hidratos de carbono consumidos es un requisito imprescindible para ajustar la dosis de insulina y mantener la glucemia dentro de rangos seguros. Sin embargo, las soluciones disponibles suelen presentar interfaces poco intuitivas, flujos de uso confusos o una sobrecarga de funciones que las convierte en herramientas difíciles de adoptar para el usuario común, especialmente en situaciones cotidianas donde se requiere rapidez y claridad.

## 1.4 Objetivo breve.

Diseñar y desarrollar una aplicación web capaz de:
- Calcular hidratos automáticamente.
- Almacenar comidas y recetas.
- Gestionar históricos y exportarlos.
- Facilitar la vida diaria a personas diabéticas sin conocimientos técnicos.
# 2. Documento de descripción del proyecto.

## 2.1 Contexto del proyecto.

### 2.1.1 Ámbito y entorno.

La aplicación está orientada a personas diabéticas, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios que requieren realizar cálculos de hidratos y raciones con rapidez y precisión en su actividad diaria. El sistema se construirá como una aplicación web utilizando PHP, MySQL y Docker, garantizando un entorno estable, reproducible y fácil de desplegar. Su diseño permitirá el acceso tanto desde ordenador como desde dispositivos móviles, asegurando disponibilidad en cualquier contexto de uso.

### 2.1.2 Análisis de la realidad.

En la actualidad existen diversas aplicaciones móviles orientadas al cálculo de hidratos de carbono, pero presentan limitaciones importantes desde el punto de vista práctico y técnico:
- No permiten personalizar parámetros clave como el ratio insulina/hidratos, la sensibilidad a la insulina o el objetivo glucémico, lo que obliga al usuario a realizar ajustes mentales adicionales.
- No ofrecen un sistema sólido para guardar recetas o menús completos con cálculo automático reutilizable, dificultando el trabajo con platos habituales.
- No se integran con un histórico estructurado y exportable que permita revisar la evolución, preparar informes o compartir datos con profesionales sanitarios.
- No son open-source ni fácilmente auditables, lo que limita la transparencia sobre cómo se realizan los cálculos y cómo se gestionan los datos.

DIABYTE nace precisamente para cubrir estos huecos, proporcionando una herramienta clara, extensible y técnicamente verificable, centrada en la personalización de parámetros, la reutilización de recetas y menús, y la generación de históricos útiles para el seguimiento clínico y el autocontrol.
### 2.1.3 Solución y justificación.

Uso de una arquitectura limpia que facilite el mantenimiento, la ampliación y la comprensión del proyecto a largo plazo.
Implementación de una base de datos estructurada que recoja alimentos con sus hidratos de carbono y valores nutricionales esenciales.
Desarrollo de un algoritmo capaz de calcular de forma automática las raciones a partir de los gramos introducidos para cada alimento.
Construcción de un sistema CRUD para gestionar alimentos, recetas y menús de manera organizada y reutilizable.
Incorporación de mecanismos de exportación a PDF para generar informes y registros con formato formal.
Gestión de sesiones, roles y permisos para garantizar un acceso controlado y una separación clara entre usuarios estándar y administradores.

Justificación:

Adaptación total a las necesidades y limitaciones de usuarios reales, centrando el diseño en flujos prácticos y decisiones basadas en uso diario.
Sistema auditable y ampliable, construido con tecnologías estándar y una estructura clara que permite validar, revisar y extender cada módulo sin depender de elementos opacos.
Desarrollo alineado con los requisitos formales del módulo de Proyecto, respetando la planificación, la documentación y los criterios técnicos exigidos.
### 2.1.4 Destinatarios.

Personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 que requieren un sistema fiable para gestionar hidratos y raciones en su día a día.
Familias con menores diabéticos que necesitan herramientas claras y rápidas para manejar la alimentación y los cálculos asociados.
Profesionales sanitarios que trabajan en educación diabetológica o seguimiento nutricional y requieren datos estructurados y exportables.
Centros educativos que deben gestionar y supervisar la alimentación de alumnos diabéticos de forma segura y estandarizada.
Comunidad open-source interesada en soluciones transparentes, auditables y técnicamente extensibles dentro del ámbito de la salud digital.
# 2.2 Objetivos.
## 2.2.1 Objetivos (Versión español)
Crear un sistema fiable capaz de calcular de manera precisa los hidratos de carbono a partir de los gramos introducidos para cada alimento.
Registrar comidas, menús y raciones de insulina asociadas, permitiendo un seguimiento organizado y continuo.
Gestionar alimentos, categorías, recetas y parámetros personalizados por usuario, garantizando flexibilidad y adaptación a distintos perfiles.
Permitir la exportación de históricos en un formato útil para revisión personal o profesional.
Ofrecer una interfaz comprensible, accesible y orientada a un uso directo, incluso para usuarios con poca experiencia técnica.
Proporcionar un panel de administración destinado al mantenimiento del catálogo base de alimentos y a la gestión general del sistema.

## 2.2.2 Objectives (English version)

Build a nutritional-tracking web application designed for diabetic users and their daily management needs.
Implement an automatic carbohydrate-calculation system based on the weight of each food item.
Store user meals, reusable recipes and corresponding insulin doses in a structured way.
Provide PDF export capabilities and generate historical reports for review or clinical follow-up.
Implement administration tools to manage the database, the base food catalog and system configurations.

# 3. Documento de Acuerdo en el proyecto.
## 3.1 Requisitos funcionales(RF)

RF_01: Calculo automático de hidratos
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_01	Aplicación	JavaScript
Etapa de implementación	1ª Fase
Nombre del requisito	Cálculo automatico de hidratos
Descripción del requisito	El sistema calculara hidratos a partir de gramos introducidos

RF_02: Registro de comidas y raciones
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_02	Aplicación	MySQL
Etapa de implementación	2ª Fase
Nombre del requisito	Registro de comidas y raciones
Descripción del requisito	El usuario podrá guardar cada comida con hidratos y dosis

RF_03: Gestión CRUD de alimentos
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_03	Aplicación	PHP
Etapa de implementación	3ª Fase
Nombre del requisito	Gestión CRUD de alimentos
Descripción del requisito	Administrador podrá crear, editar y eliminar alimentos

RF_04: Gestión de recetas
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_04	Aplicación	PHP
Etapa de implementación	4ª Fase
Nombre del requisito	Gestión de menús
Descripción del requisito	El usuario podrá combinar alimentos y obtener calculo automatico.

RF_05: Panel del usuario
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_05	Aplicación	PHP
Etapa de implementación	5ª Fase
Nombre del requisito	Panel del usuario
Descripción del requisito	Acceso a su historial, recetas y parámetros personalizados.

RF_06: Roles y permisos
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_06	Aplicación	MySQL
Etapa de implementación	6ª Fase
Nombre del requisito	Roles y permisos
Descripción del requisito	Separación entre usuarios estándar y administradores.

RF_07: Exportación a PDF
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_07	Aplicación	PDF
Etapa de implementación	7ª Fase
Nombre del requisito	Exportación a PDF
Descripción del requisito	Historial, recetas o menú diario exportable en PDF

RF_08: Login y sesiones
Tipo	Seguridad	Prioridad	Alta
Código	RF_08	Aplicación	PHP
Etapa de implementación	8ª Fase
Nombre del requisito	Login y sesiones
Descripción del requisito	Sistema seguro basado en PHP + sesiones.

RF_09: Búsqueda y filtrado
Tipo	Funcional	Prioridad	Media
Código	RF_09	Aplicación	JavaScript
Etapa de implementación	9ª Fase
Nombre del requisito	Búsqueda y filtrado
Descripción del requisito	Buscador de alimentos por nombre, categoría o IG

RF_10: Registro de parámetros personalizados
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_10	Aplicación	PHP
Etapa de implementación	10ª Fase
Nombre del requisito	Registro de parámetros personalizados
Descripción del requisito	Ratio insulina/hidratos, sensibilidad, objetivo glucémico

RF_11: Historial completo
Tipo	Funcional	Prioridad	Baja
Código	RF_11	Aplicación	JavaScript
Etapa de implementación	11ª Fase
Nombre del requisito	Historial completo
Descripción del requisito	Listado de comidas ordenadas por fechas

RF_12: Integración Docker
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_12	Aplicación	Docker
Etapa de implementación	12ª Fase
Nombre del requisito	Integración Docker
Descripción del requisito	Actualización rápida sin recargar pagina (calculo/selección)

RF_13: Integración y carga en la base de datos
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_13	Aplicación	MySQL/PDO
Etapa de implementación	13ª Fase
Nombre del requisito	Carga e inicialización en la base de datos
Descripción del requisito	La aplicación debe crear y poblar automáticamente las tablas necesarias (usuarios, alimentos, parámetros de insulina, historial) mediante scripts SQL al iniciar el entorno Docker.

RF_14: Calculo automatico de hidratos e insulina
Tipo	Funcional	Prioridad	Alta
Código	RF_14	Aplicación	PHP
Etapa de implementación	14ª Fase
Nombre del requisito	Calculo automatico de hidratos e insulina
Descripción del requisito	El sistema calculará automáticamente la cantidad de hidratos y la dosis recomendada de insulina a partir de los parámetros personalizados del usuario y de los alimentos seleccionados.

## 3.2 Requisitos no funcionales (RNF)
RFN_01: Usabilidad
Tipo	No funcional	Prioridad	Alta
Código	RNF_01	Aplicación
Nombre del requisito	Usabilidad
Descripción del requisito	Interfaz simple y accesible. Basado en Bootstrap 5.La interfaz de DIABYTE debe permitir que un usuario sin formación técnica pueda: / registrarse, / iniciar sesión / y registrar una comida básica / sin leer un manual, en menos de 5 minutos y realizando como máximo 3 clics por pantalla.

RFN_02: Rendimiento
Tipo	No funcional	Prioridad	Alta
Código	RFN_02	Aplicación
Nombre del requisito	Rendimiento
Descripción del requisito	Las operaciones de cálculo de hidratos, consulta de alimentos y registro de comidas deben completarse en menos de 1,5 segundos bajo carga normal. La interfaz no debe bloquearse durante peticiones y debe mantener respuesta fluida en dispositivos móviles.

RFN_03: Escalabilidad
Tipo	No funcional	Prioridad	Alta
Código	RFN_03	Aplicación
Nombre del requisito	Escalabilidad
Descripción del requisito	La aplicación debe permitir incorporar nuevas funcionalidades sin reescribir módulos existentes. El sistema debe soportar incrementos progresivos de usuarios y datos sin degradación significativa del rendimiento.

RNF_05: Accesibilidad
Tipo	No funcional	Prioridad	Alta
Código	RNF_06	Aplicación
Nombre del requisito	Accesibilidad
Descripción del requisito	Compatible con dispositivos móviles. El sistema debe ser plenamente usable en pantallas móviles sin necesidad de zoom manual. Todos los elementos interactivos (botones, campos de entrada, tablas y menús) deben adaptarse mediante diseño responsive para mantener legibilidad y facilidad de uso. El tamaño mínimo de los elementos táctiles deberá ser de 44 px para evitar errores al pulsar en dispositivos móviles.

RNF_06: Mantenibilidad
Tipo	No funcional	Prioridad	Alta
Código	RNF_06	Aplicación
Nombre del requisito	Mantenibilidad
Descripción del requisito	El código debe estar organizado en capas separadas (dominio, aplicación, infraestructura y presentación). Todo cambio debe registrarse mediante control de versiones en Git. El sistema debe permitir realizar modificaciones sin alterar más del 10% de las clases existentes fuera de la capa afectada.

# 3.3 Tareas

FECHA INICIO FECHA FIN
FASE 0: PREPARACIÓN
T0.1 Definición del proyecto	01/10/2025	05/10/2025
T0.2 Análisis y diseño	06/10/2025	15/10/2026
T0.3 Crear estructura Clean Architecture + Docker	16/10/2025	22/10/2025
FASE 1: BACKEND BÁSICO
T1.1 Base de datos alimentos	23/10/2025	27/10/2025
T1.2 CRUD alimentos	28/10/2025	04/11/2025
T1.3 Calculo de hidratos	05/10/2025	10/11/2025
T1.4 Sistema de Login	11/11/2025	26/11/2025
T1.5 Sesiones y roles	17/11/2025	22/11/2025
FASE 2: FUNCIONALIDADES DEL USUARIO
T2.1 Registro de comidas	23/11/2025	30/11/2026
T2.2 Historial	01/12/2025	06/12/2025
07/12/2025T2.3 Parámetros personalizados	07/12/2025	12/12/2025
T2.4 Recetas	13/12/2025	20/12/2025
FASE 3: INTERFAZ Y PRESENTACIÓN
T3.1 Maquetación HTML/CSS	21/12/2025	27/12/2025
T3.2 Interactividad con JavaScript	28/12/2025	02/01/2026
T3.2 Vistas responsivas	03/01/2026	05/01/2026
FASE 4: EXPORTACIÓN Y CIERRE
T4.1 Exportación a PDF	06/01/2026	07/01/2026
T4.2 Manual de usuario	08/01/2025	08/01/2026
T4.3 Documentación final	08/01/2026	08/01/2026

PROYECTO DIABYTE – DIAGRAMA DE GANTT
──────────────────────────────────────────────────────────────────
TAREAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO

Fase 0: Preparación
T0.1 Definición proyecto █
T0.2 Análisis y diseño ███
T0.3 Estructura inicial █

Fase 1: Backend básico
T1.1 BD alimentos █
T1.2 CRUD alimentos ██
T1.3 Cálculo hidratos █
T1.4 Login ██
T1.5 Sesiones y roles █

Fase 2: Funcionalidades usuario
T2.1 Registro comidas ██
T2.2 Historial █
T2.3 Parámetros personaliz. █
T2.4 Recetas ██

Fase 3: Interfaz y presentación
T3.1 Maquetación HTML/CSS █
T3.2 Interactividad JS █
T3.3 Vistas responsivas █

Fase 4: Exportación y cierre
T4.1 Exportación PDF █
T4.2 Manual de usuario █
T4.3 Documentación final █
──────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3.4 Metodología

## 3.4.1 Análisis previo.

El alcance del proyecto DIABYTE está claramente definido y permite organizar el trabajo en una secuencia de fases coherentes, donde cada bloque funcional se aborda únicamente tras completar el anterior. El sistema comprende varios módulos —cálculo de hidratos, CRUD de alimentos, gestión de recetas, perfiles personalizados, historial y exportación— que pueden analizarse, desarrollarse y documentarse de manera estructurada dentro del calendario del módulo de Proyecto DDAW.
Cada fase se dará por cerrada aunque el desarrollo no alcance todavía su estado final, dejando reflejados en la documentación los avances, las limitaciones detectadas y los pasos futuros necesarios para su ampliación o perfeccionamiento.

## 3.4.2 Modelo en cascada.

DIABYTE adopta el modelo de desarrollo en cascada.
Este enfoque resulta adecuado debido a que:
- Las funcionalidades están interrelacionadas y dependen de la correcta implementación de las anteriores.
- Los módulos siguen un orden lógico y progresivo: diseño → datos → lógica → vistas → exportación.
- El proyecto exige una estructura clara, secuencial y completamente documentada, acorde con los requisitos académicos del módulo.

Fases principales de DIABYTE:
1. Análisis
  1. Definición precisa de los elementos fundamentales: alimento, receta, usuario, parámetros personalizados e historial.
  2. Delimitación de roles del sistema, diferenciando usuarios estándar y administradores.
2. Diseño
  1. Elaboración del esquema de base de datos.
  2. Desarrollo de diagramas UML (casos de uso, clases y secuencias) para representar la estructura y el comportamiento del sistema.
  3. Definición de la arquitectura limpia que guiará la organización interna del código.
3. Desarrollo
  1. Implementación del Bankend en PHP siguiendo las capas establecidas en el diseño.
  2. Integración de la lógica de cálculo de hidratos y raciones.
  3. Construcción del CRUD de alimentos, recetas y menús, junto con el sistema de roles y permisos.
4. Pruebas
  - Verificación del cálculo de hidratos y raciones para asegurar resultados coherentes y reproducibles.
  - Validación de datos introducidos por el usuario y de la coherencia interna del sistema.
  - Comprobación del funcionamiento correcto de sesiones, restricciones de acceso y control de permisos.
Documentación y despliegue
  - Elaboración de las guías de uso y del manual técnico que describan la instalación, la arquitectura y el funcionamiento del sistema.
  - Preparación del entorno final de despliegue mediante un archivo Docker Compose completamente operativo.

## 3.4.3 Plan de actuación.

Dentro de cada fase se seguirá un plan de trabajo estructurado que permita avanzar de forma ordenada y verificable:
1. Análisis de los objetivos específicos de la fase
  1. Identificación precisa de las metas asociadas a cada módulo: cálculo de hidratos, CRUD de alimentos y recetas, gestión del historial, exportación y configuración de perfiles personalizados.
2. Recopilación de información y recursos
  1. Revisión y selección de tablas nutricionales fiables para fundamentar los cálculos.
  2. Estudio del algoritmo de raciones y de los parámetros implicados en su aplicación.
  3. Consulta de bibliotecas y documentación técnica de PHP y MySQL necesarias para la implementación.

  3. Formación complementaria (si fuese necesaria).
- Revisión de los patrones propios de Clean Architecture para asegurar una separación clara de responsabilidades.
- Repaso de aspectos específicos de PHP relevantes para la implementación.
- Aprendizaje del uso de bibliotecas de generación de PDF para la funcionalidad de exportación.

  4. Pruebas iniciales fuera del entorno de vistas.
- Comprobación del cálculo de hidratos en PHP puro para validar la lógica antes de integrarla en la interfaz.
- Pruebas de la clase Cesta y de la estructura de sesión para garantizar un funcionamiento coherente y estable.
- Validación de las consultas SQL que sustentan el CRUD y el manejo de datos.

 5. Implantación de funcionalidades dentro del proyecto DIABYTE.
- Integración de la lógica de cálculo en la interfaz de usuario.
- Construcción del CRUD.
- Exportación PDF.
- Desarrollo del panel de usuario y de la gestión asociada a sus parámetros y datos.

 6. Documentación del proceso.
- Registro detallado de cada fase.
- Inclusión de capturas, esquemas y pruebas que evidencien el desarrollo y las decisiones adoptadas.
# 3.5 Presupuesto- DIABYTE
## 3.5 Costes,
### 3.5.1. Costes directos

CONCEPTO	IMPORTE
Mano de obra(desarrollo)	7280€
Amortización ordenadores	380€
Servidor cloud(12 meses)	240€
Licencias software	60€
Electricidad	180€
Conexión a internet	300€
Recursos de formación/documentación	40€
Total Costes	8480€

### 3.5.2 Costes de personal

PERFIL	SALARIO BRUTO ANUAL	SEGURIDAD SOCIAL	COSTA ANUAL TOTAL	COSTE HORA (2000H/AÑO)	HORAS ESTIMADAS COSTE IMPUTABLE	COSTE IMPUTABLE
JUNIOR DEVELOPER	18000€	5400€	23400€	11,70 €/H	320H	3744€
FULL STACK DEV	32000€	9600€	41600€	20,80 €/H	120H	2496€
PROYECT MANAGER	40000€	12000€	52000€	26 €/H	40H	1040€
TOTAL PERSONAL					480H	7280€

### 1. Junior Developer
Salario anual: 18 000€
Seguridad Social: 5 400€
→ Coste real anual para la empresa: 23 400€
23 400€ ÷ 2000h = 11,70 €/h
Si ese Junior trabaja 320 horas en tu proyecto:
320h × 11,70€/h = 3 744 € de coste imputable al proyecto.

### 2. Full Stack Developer
Salario anual: 32 000€
Seguridad Social: 9 600€
→ Coste anual: 41 600€
41 600€ ÷ 2000h = 20,80 €/h
120 horas en el proyecto:
120h × 20,80€/h = 2 496 €

### 3. Project Manager
Salario anual: 40 000€
Seguridad Social: 12 000€
→ Coste anual: 52 000€
52 000€ ÷ 2000h = 26 €/h
40 horas en el proyecto:
40h × 26€/h = 1 040 €

### 4. Total proyecto
Horas totales:
320h + 120h + 40h = 480 h
Coste total imputable:
3 744€ + 2 496€ + 1 040€ = 7 280 €

### 3.5.3 Amortización de ordenadores.
2 equipos usados en el desarrollo:
- MacBook Air M1
- PC sobremesa i5/16Gb/SSD

Valor medio de mercado:
- MacBook Air M1 (1200€ amort/4años) → 300€
- PC sobremesa (400€ amort/5años) → 80€

Total amortización equipos: 380€

### 3.5.2 Servidor Cloud
Servidor Linux para alojar DIABYTE con stack Docker.

20€/mes x 12 meses = 240€

### 3.5.3 Licencias
DIABYTE usa software gratuito, pero se estima:
- Dominio + certificado + herramientas auxiliares = 60€

### 3.5.4 Electricidad
Consumo estimado:
- Dos equipos x 8h/día x 90 días → 180 kWh
- Precio medio 1,00 €/kWh + IVA → 180€

### 3.5.5 Internet
Conexión necesaria estable:
- Fibra 600MB → 25€/mes x 12 meses → 300€

### 3.5.5 Formación y documentación
Material y recursos puntuales complementarios → 40€

## 3.6 Margen comercial
Vamos a aplicar un 40% de margen
Calculo.
- Costes estimados: 7280€
- Margen (40%): 2.912 €

Precio final al cliente.

10.192€ + IVA → 12.333,32 €

## 3.7 Contrato y pliego de condiciones

CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.
(Contrato ficticio)

REUNIDOS

De una parte:
D. Manuel Romero, con DNI 00000000X, en nombre del centro CPIFP Los Enlaces, con C.I.F Q5068036B y domicilio en C. de Jarque de Moncayo, 10, 50012 Zaragoza, en adelante CLIENTE.

De otra parte:
D. Jaime Frutos Pérez-Surio, con D.N.I 00000000X, en nombre y representación de DIABYTE S.L, con C.I.F X12345678 y domicilio en C. Francisco de Goya nº8, 50002 Zaragoza, en adelante DESARROLLADOR.

Ambas partes reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para celebrar este contrato y, a tal efecto,
EXPONEN

Que el CLIENTE desea desarrollar una aplicación web para el calculo de hidratos y el control nutricional de pacientes diabéticos. Que el DESARROLLADOR dispone de los conocimientos y medios necesarios para ejecutar dicho proyecto.
Ambas partes acuerdan formalizar el presente contrato con arreglo a las siguientes.

ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

El desarrollador se compromete a realizar el proyecto DIABYTE (en adelante “el proyecto”), consistente en el diseño, desarrollo y documentación de una aplicación web orientada al calculo de hidratos, creación de recetas, gestión de usuarios, registro de comidas y generación de informes en PDF, con las características recogidas en el Anexo I que acompaña a este contrato.

En caso de que, durante el desarrollo, aparezcan limitaciones técnicas justificadas que impidan la implementación total de algún requisito, el DESARROLLADOR deberá recogerlas en el informe final de conclusiones.

SEGUNDA: DURACIÓN

El DESARROLLADOR se compromete a entregar el proyecto completo, junto con su documentación final, antes del día 8 de enero de 2026.
La entrega en plazo sera condición indispensable para la validez del presente contrato.

TERCERA: PRECIOS

El total del proyecto se fija en 10192€ + IVA, de acuerdo con el presupuesto detallado en la sección 3.6 del documento técnico.

Dicho precio es cerrado y no podrá modificarse salvo acuerdo expreso por escrito entre ambas partes.

CUARTO: FORMA Y PLAZOS DE PAGO.

El CLIENTE se compromete a realizar el pago en los siguientes plazos.

- 40% a la firma del contrato
- 30% tras la entrega del informe de conclusiones y su aceptación.
- 30% en un plazo máximo de 60 días desde la entrega final del proyecto.

El pago se realizara mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el DESARROLLADOR, previa presentación de factura y acreditación de estar al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE
El CLIENTE deberá:

a) Facilitar al DESARROLLADOR toda la información necesaria para el desempeño correcto del proyecto.
b) Proporcionar ejemplos de datos, requisitos específicos y necesidades funcionales.
c) Revisar y validar las entregas parciales en un plazo razonable.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR.

El DESARROLLADOR deberá:
a) Ejecutar el proyecto siguiendo las directrices técnicas acordadas.
b) Custodiar toda la información proporcionada por el CLIENTE.
c) Comunicar al CLIENTE cualquier incidencia que afecte al desarrollo.
d) Guardar confidencialidad absoluta sobre los datos recibidos.
e) No utilizar la información del CLIENTE fuera del ámbito del proyecto
f) Entregar la siguiente documentación:

- Informe final
- Manual de instalación
- Manual de usuarios
- Archivos completos del proyecto

SÉPTIMA: CAUSAS DE EXTINCIÓN

El contrato podrá extinguirse.

a) Por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso con un mes de antelación.
b) Por incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad.
c) Por no entrega de la documentación requerida.
d) Por incumplimiento injustificado de los plazos.
e) Por incumplimiento grave de cualquier obligación contractual.

OCTAVA: PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

El DESARROLLADOR se compromete a:

a) Tratar los datos personales según las instrucciones del CLIENTE.
b) No comunicar dichos datos a terceros.
c) No utilizarlos para fines distintos a los establecidos en este contrato.
d) Aplicar las medidas técnicas necesarias para garantizar su seguridad.
e) Devolver, al finalizar el proyecto, todos los datos, documentos y materiales proporcionados.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a responsabilidades conforme a la legislación vigente.

NOVENA: GARANTÍA

El DESARROLLADOR ofrecerá tres meses de soporte técnico telemático sin coste adicional, limitado a consultas y correcciones relacionadas estrictamente con el proyecto entregado.

Pasado dicho periodo, cualquier servicio adicional sera facturado a razón de 36€/hora.

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL.

El DESARROLLADOR garantiza que el software creado no infringe derechos de terceros.
Asimismo, cede al CLIENTE los derechos de uso, modificación, reproducción, adaptación y mantenimiento del código fuente, la base de datos y la documentación generada durante el proyecto.

UNDÉCIMA: FUERO.

Ambas partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad, se firman el presente contrato por duplicado en Zaragoza, a 8 de enero de 2026.

Fdo. Manuel Romero
CLIENTE – CPIFP LOS ENLACES

Fdo. Jaime Frutos Pérez-Surio
DESARROLLADOR – DIABYTE S.L.